《软件工程与项目管理》第6组第1次项目进展报告

小组编号：第6组

小组成员：马溶、蔡俊文

项目名称：PyMine(扫雷）

原始项目地址：https://gitee.com/jerryshensjf/PyMine

克隆项目地址：https://gitee.com/jerryshensjf/PyMine.git

报告周期：2025 年 9 月 3 日 至 2025 年 10 月 15 日

第一部分：团队整体工作

1.1 计划任务及完成情况

| 计划任务 | 完成状态(已完成/进行中/未开始) | 简要说明/遇到的主要问题 |
| --- | --- | --- |
| 任务1:小组会议讨论 | 已完成 | 准备初期：两个人都在gitee,github等平台中寻找了开源软件项目，并且进行讨论，选择适合的开源软件项目。 环境搭建问题：我们阅读了开源软件项目的README文档，并进行分析我们的水平能否驾驭该项目，项目涉及到的语言、技术，以及它所需要搭建的环境等问题。 需求问题：我们讨论了开源项目是否是我们所了解的领域。 最后经过讨论之后我们选择了“扫雷”这个项目。 原因：该开源软件项目的语言是python，可以在pycharm中运行，环境配置简单（python3以上版本）。 |
| 任务2:项目开发环境搭建并成功运行项目 | 已完成 | 项目的环境已经搭建好 项目环境为 python3+ |
| 任务3:完成SonarQube对项目代码的检测 | 已完成 | 对SonarQube进行安装配置： 首先安装java，配置相应的环境变量； 安装PostgreSQL数据库，并且创建相应的数据库； 下载SonarQube并且做相应配置。 用SonarQube对代码进行检测： 在SonarQube中创建项目并根据给出的代码内容进行代码质量检测。 |

1.2 本阶段主要成果

1.组织召开小组会议，详见附录1。

2.完成项目开发环境搭建并成功运行项目，详见附录2。

3.完成SonarQube对项目代码的检测，详见附录3。

1.3 下阶段工作计划

1.分析每个质量指标背后的具体代码。

- 撰写“代码质量分析报告”。

- (内容包括：项目的整体质量等级、主要的技术优势（比如安全性好）、存在的技术债务（如缺少测试、代码重复）、以及具体的改进建议。)

3.理解项目的整体结构和设计思想。

第二部分：个人工作

| 姓名 | 工作任务 |
| --- | --- |
| 马溶 | - 寻找开源软件 （2）撰写附件2 （3）搭建开源软件运行环境 （4）下载sonarqube |
| 蔡俊文 | - 寻找开源软件 （2）撰写附件1、附件3 （3）开源软件检测 （4）下载sonarqube |

说明

定期填写：在每个阶段结束时，由组长组织全组共同填写。

占位符：将所有[ ]内的提示文本替换为实际内容后，删除[ ]符号。

附录1：小组会议纪要

[2025年10月15日 地点：先骕楼X4313B ]

附录2：系统搭建

[系统运行的软硬件环境，系统的首页截图]

附录3：代码检测

[检测结果]